ДПО-1 · учебный материал · кейс «Деталь Вал»

02. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Учебное дополнение №1 - вымышленные данные

ВАЖНО Все данные ниже смоделированы для практикума. Они не содержатся в источнике INNER и не должны приписываться исходной техкарте.

| Параметр | Учебное условие | Зачем нужно |
| --- | --- | --- |
| Объект планирования | Партия деталей «Вал» | Связать маршрут с производственным планом |
| Размер партии | 10 деталей | Рассчитать Тшт для партии |
| Операция 005 | Считать завершённой предыдущей сменой | В исходнике нет норм времени для 005 |
| Начало планирования | Операция 010 | Устраняет неопределённость по 005 |
| Начало смены | 08:00 | Точка отсчёта |
| Окончание смены | 17:00 | Порог для оценки переработки |
| Обед | 12:00-12:45 | В это окно обработка по учебной модели не выполняется |
| Плановый срок партии | До 17:00 текущей смены | Нужно оценить достижимость |
| Приоритет | Обычный | Нет права вытеснять другие утверждённые задания без решения руководителя |
| Правило расчёта | Тпз + Тшт × количество | Учебная модель расчёта партии |

Ограничения модели

Не считать учебный расчёт нормативом реального предприятия.

Не заменять отсутствующие значения собственными догадками.

Если источник и приложение противоречат друг другу, зафиксировать противоречие и запросить решение.

Все расчёты должны быть воспроизводимы вручную.

Вопросы перед расчётом

Какое значение Тшт использовать для операции 010: 8,5 или 2,98 мин?

Можно ли считать операции непрерывными для всей партии?

Допускается ли передача деталей на следующую операцию частями партии?

Что делать, если операция пересекает обед?